Ziua 10 – Raport activitate

Data: 17.05.2026
Task: Corectarea bug-urilor și optimizare
Responsabili: Ambii membri (Stratan Constantin & Sajin Vladimir)

Raport activitate:
În ziua de 17 mai, ambii membri ai echipei au colaborat pentru remedierea erorilor rămase și optimizarea performanței aplicației „Text Autocomplete Engine”. Ziua a început cu un stand-up meeting pentru planificare, urmat de sesiuni de lucru individuale și comune.

Activități desfășurate:

1. Stand-up meeting (dimineață):

- Ambii membri s-au întâlnit într-o ședință scurtă de sincronizare.

- S-au analizat bug-urile rămase din sesiunea de testare de ieri.

- S-au împărțit sarcinile: Stratan Constantin s-a ocupat de optimizările pe partea de logică (Trie), iar Sajin Vladimir de corectarea bug-urilor de interfață.

2. Corectarea bug-urilor – Sajin Vladimir:

- A revizuit registrul de bug-uri și a verificat starea fiecărei erori.

- A remediat bug-urile rămase legate de UI:

  - Problemă de refresh al listei la schimbarea rapidă a focusului – rezolvat.

  - Eroare de afișare la redimensionarea ferestrei – rezolvat.

  - Comportament inconsistent la selectarea sugestiilor cu mouse-ul vs. tastatura – rezolvat.

- A retestat fiecare remediere pentru a confirma rezolvarea.

3. Optimizarea performanței – Stratan Constantin:

- A analizat performanța structurii Trie în scenarii cu dicționare mari.

- A implementat optimizări:

  - Debounce pe input: A adăugat un mic delay (150ms) la procesarea tastării, prevenind apeluri excesive când utilizatorul tastează rapid.

  - Limitare sugestii: A optimizat algoritmul DFS pentru a returna maxim 10 sugestii, oprind parcurgerea după atingerea limitei.

  - Cache pentru prefixe recente: A implementat un mecanism simplu de cache care stochează rezultatele pentru prefixele frecvent accesate.

- A măsurat timpii de răspuns înainte și după optimizări, confirmând îmbunătățirea performanței.

4. Testare finală comună:

- Ambii membri au testat împreună aplicația completă.

- Au verificat stabilitatea generală și au confirmat că toate bug-urile au fost rezolvate.

- Au testat aplicația cu un dicționar extins pentru a valida performanța.

Rezultate concrete obținute:

- Toate bug-urile identificate au fost remediate.

- Optimizări implementate:

  - Timp de răspuns redus cu aproximativ 30% la tastare rapidă.

  - Consum mai mic de memorie prin limitarea sugestiilor returnate.

  - Experiență mai fluidă pentru utilizator.

- Aplicație stabilă și optimizată, pregătită pentru livrare.

- Documentația tehnică actualizată cu detaliile optimizărilor efectuate.