# PORTOFOLIU INDIVIDUAL

Student: Stratan Constantin

Proiect: Text Autocomplete Engine

# 1. Descrierea Proiectului

Text Autocomplete Engine este o aplicație care oferă sugestii de completare a cuvintelor în timp real. Soluția utilizează structura de date Trie pentru căutări rapide după prefix și pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului.

## Obiective

Implementarea unui motor de autocomplete rapid și eficient

Asigurarea unei logici stabile pentru căutarea după prefix

Optimizarea performanței aplicației

Crearea documentației tehnice

# 2. Rolul meu în proiect

Funcție: Team Lead / Backend Developer

În cadrul proiectului am fost responsabil de partea de analiză, proiectare și implementare a logicii principale. Activitățile realizate:

Analiza cerințelor proiectului

Cercetarea structurii Trie

Implementarea claselor TrieNode și Trie

Implementarea algoritmului de sugestii după prefix

Optimizarea performanței

Elaborarea documentației tehnice

Pregătirea prezentării tehnice

## Repartizarea rolurilor

| Rol | Responsabil | Responsabilități |
| --- | --- | --- |
| Team Lead / Backend Developer | Stratan Constantin | Analiză, implementare Trie, optimizare, documentație |
| Frontend Developer / Tester | Sajin Vladimir | Interfață, integrare UI, testare |

# 3. Planificare și activități

| Task | Start | Sfârșit | Durată | Responsabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza cerințelor | 08.05.2026 | 08.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Cercetarea Trie | 09.05.2026 | 09.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Implementarea Trie | 10.05.2026 | 11.05.2026 | 2 zile | Stratan C. |
| Sugestii după prefix | 12.05.2026 | 12.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Optimizare | 17.05.2026 | 17.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |
| Documentație | 18.05.2026 | 18.05.2026 | 1 zi | Stratan C. |

## Sprint Planning

Sprint: 08.05.2026 – 19.05.2026

• Analiza cerințelor – termen 08.05.2026

• Cercetarea Trie – termen 09.05.2026

• Implementarea Trie – termen 11.05.2026

• Sugestii după prefix – termen 12.05.2026

• Optimizare – termen 17.05.2026

• Documentație – termen 18.05.2026

# 4. Retrospectivă

## What went well?

Cercetarea structurii Trie a permis alegerea unei soluții eficiente.

Implementarea backend-ului a fost finalizată conform planului.

Integrarea cu interfața grafică s-a realizat fără probleme majore.

Toate sarcinile au fost finalizate la timp.

## What could be better?

Introducerea testelor unitare automate.

Actualizarea documentației pe parcursul dezvoltării.

Documentarea mai detaliată a deciziilor tehnice.

## Action Points

Implementarea testelor unitare pentru funcțiile cheie.

Actualizarea documentației la finalul fiecărei etape.

Crearea unui decision log pentru proiectele viitoare.

Planificarea unui timp de rezervă pentru situații neprevăzute.

# 5. Concluzii

Participarea la dezvoltarea proiectului Text Autocomplete Engine mi-a oferit experiență practică în utilizarea structurilor de date eficiente, dezvoltarea logicii backend și organizarea activităților într-un proiect software. Am consolidat competențe de analiză, programare și documentare tehnică.